Pielikums
Dobeles novada pašvaldības

kapitāla daļu turētāja pārstāvja A.Vilka

10.04.2026. lēmumam Nr. 7.13/2026/36

“Par kapitālsabiedrību 2025. gada darbības

rezultātu pārskatu iesniegšanu”

Informācija par SIA “Dobeles enerģija” darbības rezultātiem 2025. gadā

- Nefinanšu mērķi

| Mērķis | 2024. gada izpilde | 2025. gads |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | plāns | faktiskā izpilde | novirze no plānotā |
| 1. Paaugstināt centralizētās siltumenerģijas piegādes drošību un kvalitāti atbilstoši ārējai gaisa temperatūrai | x | Sakārtot siltumapgādes sistēmu Ādama ielas katlu mājā, difersificēt siltumenerģijas avotus. | Izpildīts | Nav |
| 2. Pārņemt centralizētas siltumapgādes rajonus, sniedzot siltumapgādes pakalpojumus bijušajā Auces novada teritorija, atbilstoši Dobeles novada domes lēmumam | x | Pārņemt un restaurēt Lielauces ciemata katlu māju, uzstādīt jaunas iekārtas un nodrošināt stabilu centralizēto apkuri Lielauces ciema iedzīvotājiem | Izpildīts | Domes lēmums tika pieņemts pēc plāna apstiprināšanas |
| 3. Veicināt konkurētspējas pieaugumu attiecībā pret citiem siltumenerģijas ražošanas veidiem. | x | Autonoma elektroenerģija krīzes apstākļos – uzstādīt dīzeļģeneratoru | Izpildīts | Nav |

- Finanšu mērķi

| Mērķis | 2024. gada izpilde | 2025. gads |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | plāns | faktiskā izpilde | novirze no plānotā |
| 1. Ierobežota finansējuma apstākļos nodrošināt efektīvu siltumapgādes sistēmas ekspluatāciju, panākot optimālu esošo naudas līdzekļu sabalansētu izlietojumu siltumapgādes sistēmas uzturēšanai, attīstībai un izlietotā kurināmā apmaksai. | x | - Pozitīva naudas plūsma. Neto peļņa >0, rezultatīvais mērķa rādītājs 173 360 - Veikt investīcijas inženiertīklu, iekārtu un būvju atjaunošanā un modernizēšanā (ne māzāk ka 400 000 eiro 5 gadu laikā) | Neto peļņa -154 721 160 000 | 328 081 Nav |
| 2. Regulāri izvērtēt un analizēt ekonomiskās darbības efektivitātes rādītājus, meklēt veidus un virzienus ražošanas ekonomiskuma palielināšanai. | x | - Īstermiņa likviditātes rādītājs nav mazāks par 3 - Pašu kapitāla īpatsvars nav mazāks par 70% - Apgrozījuma pieaugums, 24.7% - Apgrozījuma rentabilitāte, 4.24% | 2.93 86.7 4.79 6.88 |  |
| 3. Regulāri izvērtēt Sabiedrības klientu maksāšanas disciplīnu un strādāt ar Sabiedrības debitoriem. | x | Kavēto debitoru apjoms nepārsniedz 2% no kopējiem ieņēmumiem | 0.5% |  |
| Kroņauces ciema ārējo siltumtīklu daļēja rekonstrukcija |  | 10 000 eiro | Līdzekļi tika novirzīti Lielauces katlu mājas renovācijā |  |
| Dīzeļģeneratora iegāde Spodrības katlu mājā |  | 30 000 eiro | 35 000 eiro | - 5 000 eiro |
| Vienotas digitālās sistēmas (uzraudzība/vadība) izveide 1. kārta |  | 15 000 eiro | Līdzekļi tika novirzīti Lielauces katlu mājas renovācijā |  |

- Finanšu rādītāji

| Rādītāji | 2024. gada izpilde | 2025. gads |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | plāns | izpilde | novirze no plānotā |
| - Galvenie finanšu rādītāji, eiro |  |  |  |  |
| Neto apgrozījums (t.sk. pa veidiem) | 3 189 546 | 4 086 000 | 3 036 784 | -1 049 216 |
| a) Siltumenerģijas ražošana, pārvade, tirdzniecība | 3 053 728 | 4 071 000 | 2 938 995 | -1 132 005 |
| b) Ieņēmumi no materiālo vērtību un pakalpojumu pārdošanas | 135 818 | 15 000 | 97 789 | 82 789 |
| Neto peļņa vai zaudējumi | -29 863 | 173 360 | -154 630 | -327 990 |
| EBITDA | 168 303 | 389 035 | 61 136 | -327 899 |
| Aktīvi | 4 039 024 | 4 329 479 | 4 004 252 | -325 227 |
| Pamatkapitāls | 3 199 613 | 3 233 640 | 3 233 640 | nav |
| Pašu kapitāls | 3 594 081 | 3 471 881 | 3 471 881 | nav |
| Dividendes pašvaldības budžetā | 0 | 0 | 0 | nav |
| Iemaksas valsts un pašvaldības budžetā | 882 599 | 776 278 | 773 825 | -2 453 |
| No valsts un pašvaldības budžeta saņemtais finansējums | 0 | 0 | 0 | nav |
| Kopējie ieņēmumi | 3 364 871 | 4 101 000 | 3 148 158 | -952 842 |
| Kopējie izdevumi | 3 394 734 | 3 927 640 | 3 302 788 | -624 852 |
| - Galvenie finanšu rādītāji, % un koeficienti |  |  |  |  |
| Rentabilitāte, % | -0.01 | x | -0.05 | x |
| Aktīvu atdeve (ROA), % | -0.007 | x | -3.847 | x |
| Pašu kapitāla atdeve (ROE), % | -0.008 | x | -0.045 | x |
| Kopējā likviditāte | 3.89 | x | 2.93 | x |
| Saistību īpatsvars bilancē, % | 0.11 | x | 0.13 | x |
| - Citi rādītāji |  |  |  |  |
| Vidējais nodarbināto skaits | 29 | 28 | 28 | nav |
| Vidējā bruto atlīdzība uz vienu nodarbināto gadā, eiro. | 18 868 | 24 963 | 24 285 | -678 |

Valdes skaidrojums:

Ieņēmumi: Sastādot 2025.gada finanšu plānu par pamatu tika ņemts apstiprinātais siltumenerģijas tarifs 65.86 EUR/MWh un patērētājiem realizējamais siltumenerģijas daudzums. Veicot kurināmā iepirkumu, 2025.gada maijā siltumenerģijas tarifs paaugstinājās līdz 81,26 EUR/MWh, jeb par 23.38%. Savukārt apkures sezonas vidējā ārgaisa temperatūra bija 3.6℃ virs klimatiskās normas. Rezultātā patērētais siltumenerģijas daudzums nesasniedza plānoto apjomu un ieņēmumu apjoms netika sasniegts.

Ar 2025.gada 1.jūniju uzņēmums pārņēma Lielauces katlu māju un veica tā pilnīgu rekonstrukciju. Tika veikta esošo iekārtu un grīdas demontāža, katlu telpas kosmētiskais remonts, ielieta jauna katlu mājas grīda, uzstādīti divi 300 kW granulu apkures katli ar nepieciešamo aprīkojumu un uzstādīta pietiekama tilpuma kurināmā tvertne. Kopējie ieguldījumi 160 000.00 eiro. Pēc iepriekšējā pilnā tarifa apstiprināšanas SPRK 2022.gadā, uzņēmums ir pārņēmis siltumenerģijas ražošanu vairākās Dobeles novada katlu mājās, izbūvējis savienojošu siltumtrases posmu pār Bērzes upi., kuru ekspluatācijas un amortizācijas izmaksas spēkā esošajā siltumapgādes tarifā nav iekļautas. 2025.gada martā uzņēmums izstrādāja un iesniedza SPRK pilnā siltumenerģijas tarifa projektu. Aprēķinātais tarifs vēl līdz 2026.gada maijam tiek izskatīts SPRK. Ievērojot SPRK korekcijas pilnais siltumenerģijas tarifs sastāda 86.53 EUR/MWh.

Izdevumi: Sabiedrības izdevumus pamatā veido iepirktās siltumenerģijas un kurināmā izmaksas. Gada laikā preču un pakalpojumu cenas bija svārstīgas, ar tendenci paaugstināties. Sabiedrība ļoti rūpīgi sekoja līdz savām izmaksām, ievēroja taupības režīmu, tādejādi kopējos izdevumus izdevās samazināt.

Zaudējumi: 2025.gada zaudējumi ir saistīti ar apkures sezonas silto ārgaisa temperatūru, neatbilstošu siltumenerģijas tarifu un neplānotām investīcijām Lielauces katlu mājās renovācijā.

Apgrozāmo līdzekļu likviditāte, saistību īpatsvars bilancē u.c. finanšu analīzes rādītāji norāda, ka Sabiedrībai nav finansiālas problēmas, tā ir spējīga segt īstermiņa saistības, kā arī investēt uzņēmuma izaugsmē.

Valdes loceklis                                                                                          Ģirts Ozoliņš