SIA “DOBELES  ENERĢIJA”

Juridiskā adrese -Spodrības iela 4a, Dobele, Dobeles novads, LV  3701

Faktiskā adrese – Krišjāņa Valdemāra iela 3a, Dobele, Dobeles novads, LV 3701

Vien.reģ.Nr. 45103002039 ,PVN LV 45103002039, SEB Banka,

Bankas kods – UNLALV2X, Norēķinu konta Nr. LV13 UNLA 0006 0002 0620 1

Tel. 63722437; 63707211; 63707212; 63707213; 63707214

Informācija par SIA “Dobeles enerģija” darbības rezultātiem 2024. gadā

- Nefinanšu mērķi

| Mērķis | 2023. gada izpilde | 2024. gads |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | plāns | faktiskā izpilde | novirze no plānotā |
| 1.Paplašināt centralizētās siltumapgādes reģionus | Izbūvēt siltumtrases savienojošo posmu Viestura iela – Dzirnavu iela šķērsojot Bērzes upi, pirms tehnoloģiskā pārtraukuma 2023. gada nogalē būvniecība pabeigta par 80% | Izbūvēt siltumtrases savienojošo posmu Viestura iela – Dzirnavu iela šķērsojot Bērzes upi – pabeigt būvniecības darbus. | Būvniecība pilnībā pabeigta | Nav |
|  | Kroņauces siltumtrašu pārņemšana un katlu māju apsaimniekošana | Siltumtrases Ādama 2 – Ādama 2e atjaunošana | Būvniecība pilnībā pabeigta | Nav |
| 2. paaugstināt centralizētās siltumenerģijas piegādes drošību un kvalitāti atbilstoši ārējā gaisa temperatūrai | Vienotas vadības sistēmas izveide ar Dobele Eko, kurā atbilstoši ārējiem faktoriem un patēriņam tiek sinhronizēti enerģijas pieprasījuma un ražošanas procesi | Avārijas drošības signalizācijas uzstādīšana novadā izvietotajās automatizētajās k.m. | Izstrādāts darbu plāns, projekta realizācija turpinās 2025. gadā | Nav |
| 3. veicināt konkurētspējas pieaugumu attiecībā pret citiem siltumenerģijas ražošanas veidiem. | Uzsākts Bērzes ielas katlu mājas pārbūves projekts, kas paredz daļēji vai pilnībā atteikties no gāzes apkures, uzbūvējot šķeldas – granulu apkures katlu | Noslēgt Bērzes katlu mājas projektu | Katliekārta nav nodota ekspluatācijā, jo darbinot katlu tiek konstatētas nepilnības, kas nav pieļaujamas un ir jānovērš. | Tiek strādāts pie tā, lai ražotājs novērš konstatētās nepilnības. |
|  | Elektrības ielas k.m. novecojošo gāzes katlu nomaiņa, kas iegādāti 2023. gada nogalē | Uzstādīt iegādātos gāzes katlus atbilstoši projektam. | Darbi izpildīti | Nav |
|  | Atjaunota degvielas uzglabāšanas tvertne un iegādāta degviela, veikta katla ieregulēšana, nodrošinoties, ka ārkārtas situācijā darbība tiktu nodrošināta avārijas režīmā 3 diennaktis pie katla pilnas slodzes, kā arī noslēgts līgums par regulāru degvielas piegādi pēc pieprasījuma. |  |  |  |
|  |  | A.Brigaderes k.m. atjaunošana uzstādot SNG tvertni skolas un halles apkurei, atsakoties no AS Agrofirma Tērvete piegādātā siltuma, kas piegādes laikā siltumtrasē radīja vairāk kā 30% lielus zudumus. | Būvdarbi pabeigti | Nav |

- Finanšu mērķi

| Mērķis | 2023. gada izpilde | 2024. gads |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | plāns | faktiskā izpilde | novirze no plānotā |
| - Siltumtrase Viestura iela- Dzirnavu iela | 608 520 | 131 290 | Pilnībā pabeigts | Nav |
| - Katlu mājas montāža Bērzes ielā 17 | 93699 | 195 691 | Pilnībā pabeigts | Nav |
| - Spodrības KM labiekārtošana | 14921 | 35 079 | 2024. gadā paredzētie darbi pabeigti, darbi tiek turpināti pēc plāna | Nav |
| - Uzstādīti jauni siltumskaitītāji | 4 130 | 4 230 | Nepieciešamie siltumskaitītāji uzstādīti atbilstoši plānam | Nav |
| - KM montāža Elektrības ielā | 6 450 | 8 700 | Pilnībā pabeigts | Nav |
| - A.Brigaderes skolas KM apkures iekārtas pārbūve un teritorijas sakopšana | - | 20 000 | Pilnībā pabeigts | Nav |
| - Ādama 2E KM remonts un teritorijas sakopšana | - | 20 000 | Darbi iesākti un atbilstoši plānam tiks turpināti 2025.gadā | Nav |
| - Auto parka atjaunošana | - | 54 000 | 46 400 | -7 600 |
| - Slimnīcas katlu mājas iegāde | - | 30 000 | 40 600 | 10 600 |
| - Siltumtrase Ādama ielā 2E | 5 150 | 36 720 | Pilnībā pabeigts | Nav |

- Finanšu rādītāji

| Rādītāji | 2023. gada izpilde | 2024. gads |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | plāns | izpilde | novirze no plānotā |
| - Galvenie finanšu rādītāji, euro |  |  |  |  |
| Neto apgrozījums (t.sk. pa veidiem) | 5 396 005 | 3 495 680 | 3 189 546 | -306 134 |
| - Siltumenerģijas ražošana, pārvade, tirdzniecība | 4 765 202 | 3 480 680 | 3 053 728 | -426 952 |
| - Ieņēmumi no materiālo vērtību un pakalpojumu pārdošanas | 630 803 | 15 000 | 135 818 | -120 818 |
| Neto peļņa vai zaudējumi | 357 994 | 65 100 | -29 863 | -94 963 |
| EBITDA | 509 573 | 241 960 | 168 303 | -73 657 |
| Aktīvi | 4 195 971 | 4 009 032 | 4 039 024 | 29 992 |
| Pamatkapitāls | 2 249 061 | 3 199 613 | 3 199 613 | - |
| Pašu kapitāls | 3 569 952 | 3 594 081 | 3 594 081 | 0 |
| Dividendes pašvaldības budžetā | 0 | 0 | 0 | - |
| Iemaksas valsts un pašvaldības budžetā | 1 258 596 | 850 000 | 882 599 | 32599 |
| No valsts un pašvaldības budžeta saņemtais finansējums | 0 | 0 | 0 | - |
| Kopējie ieņēmumi | 5 449 095 | 3 931 680 | 3 364 871 | -566 809 |
| Kopējie izdevumi | 5 091 101 | 3 866 585 | 3 394 734 | -471 851 |
| - Galvenie finanšu rādītāji, % un koeficienti |  |  |  |  |
| Rentabilitāte, % | 0.07 | x | -0.01 | x |
| Aktīvu atdeve (ROA), % (peļņa/aktīvi) | 0.08 | x | -0.007 | x |
| Pašu kapitāla atdeve (ROE), % (peļņa/pašu kapitāls) | 0.10 | x | -0.008 | x |
| Kopējā likviditāte | 3.22 | x | 3.89 | x |
| Saistību īpatsvars bilancē, % | 0.15 | x | 0.11 | x |
| - Citi rādītāji |  |  |  |  |
| Vidējais nodarbināto skaits | 29 | 29 | 29 | nav |
| Vidējā bruto atlīdzība uz vienu nodarbināto gadā, euro. | 16 128 | 18 869 | 18 868 | -1 |

Valdes skaidrojums:

Ieņēmumi: Plānojot 2024. gada finanšu rādījumus, par pamatu tika ņemts apstiprinātais siltumenerģijas tarifs – 83.61 EUR/MWh. Būtiski mainoties kurināmā un iepirktās siltumenerģijas cenai, 2024. gada maijā siltumenerģijas tarifs tika samazināts līdz 66.15 EUR/MWh jeb par 20.9%.

2024. gada rudenī un ziemā āra gaisa temperatūra bija krietni virs klimatiskās normas kā rezultātā patērētais siltumenerģijas daudzums nesasniedza plānoto apjomu. Šo abu būtisko apstākļu dēļ plānoto ieņēmumu apjoms netika sasniegts.

Izdevumi: Sabiedrības izdevumus pamatā veido iepirktās siltumenerģijas un kurināmā izmaksas. Gada laikā preču un pakalpojumu cenas bija svārstīgas. Sabiedrība iepirkuma rezultātā noslēdza iepirkuma līgumu par zemāku dabas gāzes cenu, kā arī iepirktās siltumenerģijas cena tika samazināta, samazinot izdevumus.

Zaudējumi: 2024. gada zaudējumi ir saistīti ar 2024. gada rudens un ziemas silto āra gaisa temperatūru, kā arī nododot ekspluatācijā jaunās siltumtrases un citas nepieciešamās veiktās investīcijas, būtiski palielinājās pamatlīdzekļu nolietojuma apmērs.

Apgrozāmo līdzekļu likviditāte , saistību īpatsvars bilancē u.c. finanšu analīzes rādītāji norāda, ka Sabiedrībai nav finansiālas problēmas, tā ir spējīga segt īstermiņa saistības, kā arī investēt uzņēmuma izaugsmē.

Valdes priekšsēdētājs 			*paraksts			Ģirts Ozoliņš

*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU

UN SATUR LAIKA ZĪMOGU