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Informācija par SIA “Dobeles enerģija” darbības rezultātiem 2024. gadā

1. Nefinanšu mērķi
	Mērķis
	2023. gada izpilde
	2024. gads

	
	
	plāns
	faktiskā izpilde
	novirze no plānotā

	1.Paplašināt centralizētās siltumapgādes reģionus
	Izbūvēt siltumtrases savienojošo posmu Viestura iela – Dzirnavu iela šķērsojot Bērzes upi, pirms tehnoloģiskā pārtraukuma 2023. gada nogalē būvniecība pabeigta par 80%
	Izbūvēt siltumtrases savienojošo posmu Viestura iela – Dzirnavu iela šķērsojot Bērzes upi – pabeigt būvniecības darbus.
	Būvniecība pilnībā pabeigta
	Nav 

	
	Kroņauces siltumtrašu pārņemšana un katlu māju apsaimniekošana
	Siltumtrases Ādama 2 – Ādama 2e atjaunošana
	Būvniecība pilnībā pabeigta
	Nav

	2. paaugstināt centralizētās siltumenerģijas piegādes drošību un kvalitāti atbilstoši ārējā gaisa temperatūrai
	Vienotas vadības sistēmas izveide ar Dobele Eko, kurā atbilstoši ārējiem faktoriem un patēriņam tiek sinhronizēti enerģijas pieprasījuma un ražošanas procesi
	Avārijas drošības signalizācijas uzstādīšana novadā izvietotajās automatizētajās k.m.
	Izstrādāts darbu plāns, projekta realizācija turpinās 2025. gadā
	Nav

	3. veicināt konkurētspējas pieaugumu attiecībā pret citiem siltumenerģijas ražošanas veidiem.
	Uzsākts Bērzes ielas katlu mājas pārbūves projekts, kas paredz daļēji vai pilnībā atteikties no gāzes apkures, uzbūvējot šķeldas – granulu apkures katlu
	Noslēgt Bērzes katlu mājas projektu
	Katliekārta nav nodota ekspluatācijā, jo darbinot katlu tiek konstatētas nepilnības, kas nav pieļaujamas un ir jānovērš.
	Tiek strādāts pie tā, lai ražotājs novērš konstatētās nepilnības.

	
	Elektrības ielas k.m. novecojošo gāzes katlu nomaiņa, kas iegādāti 2023. gada nogalē
	Uzstādīt iegādātos gāzes katlus atbilstoši projektam.
	Darbi izpildīti
	Nav

	
	Atjaunota degvielas uzglabāšanas tvertne un iegādāta degviela, veikta katla ieregulēšana, nodrošinoties, ka ārkārtas situācijā darbība tiktu nodrošināta avārijas režīmā 3 diennaktis pie katla pilnas slodzes, kā arī noslēgts līgums par regulāru degvielas piegādi pēc pieprasījuma.  
	
	
	

	
	
	A.Brigaderes k.m. atjaunošana uzstādot SNG tvertni skolas un halles apkurei, atsakoties no AS Agrofirma Tērvete piegādātā siltuma, kas piegādes laikā siltumtrasē radīja vairāk kā 30% lielus zudumus.
	Būvdarbi pabeigti
	Nav



1. Finanšu mērķi
	Mērķis
	2023. gada izpilde
	2024. gads

	
	
	plāns
	faktiskā izpilde
	novirze no plānotā

	1. Siltumtrase Viestura iela- Dzirnavu iela
	608 520
	131 290
	Pilnībā pabeigts
	Nav

	2. Katlu mājas montāža Bērzes ielā 17
	93699
	195 691
	Pilnībā pabeigts
	Nav 

	3. Spodrības KM labiekārtošana
	14921
	35 079
	2024. gadā paredzētie darbi pabeigti, darbi tiek turpināti pēc plāna
	Nav 

	4. Uzstādīti jauni siltumskaitītāji 
	4 130
	4 230 
	Nepieciešamie siltumskaitītāji uzstādīti atbilstoši plānam
	Nav 

	5. KM montāža Elektrības ielā
	6 450
	8 700 
	Pilnībā pabeigts 
	Nav 

	6. A.Brigaderes skolas KM apkures iekārtas pārbūve un teritorijas sakopšana 
	-
	20 000 
	Pilnībā pabeigts
	Nav 

	7. Ādama 2E KM remonts un teritorijas sakopšana 
	-
	20 000
	Darbi iesākti un atbilstoši plānam tiks turpināti 2025.gadā
	Nav 

	8. Auto parka atjaunošana
	-
	54 000
	46 400
	-7 600

	9. Slimnīcas katlu mājas iegāde
	-
	30 000
	40 600
	10 600

	10. Siltumtrase Ādama ielā 2E
	5 150
	36 720
	Pilnībā pabeigts
	Nav 



2. Finanšu rādītāji
	[bookmark: _Hlk192607788]
Rādītāji

	2023. gada izpilde
	2024. gads

	
	
	plāns
	izpilde
	novirze no plānotā

	2.1. Galvenie finanšu rādītāji, euro

	Neto apgrozījums (t.sk. pa veidiem)
	5 396 005
	3 495 680
	3 189 546
	-306 134

	a) Siltumenerģijas ražošana, pārvade, tirdzniecība
	4 765 202
	3 480 680
	3 053 728
	-426 952

	b) Ieņēmumi no materiālo vērtību un pakalpojumu pārdošanas 
	630 803
	15 000
	135 818
	-120 818

	Neto peļņa vai zaudējumi
	357 994
	65 100
	-29 863
	-94 963

	EBITDA
	509 573
	241 960
	168 303
	-73 657

	Aktīvi
	4 195 971
	4 009 032
	4 039 024
	29 992

	Pamatkapitāls
	2 249 061
	3 199 613
	3 199 613
	-

	Pašu kapitāls
	3 569 952
	3 594 081
	3 594 081
	0

	Dividendes pašvaldības budžetā
	0
	0
	0
	-

	Iemaksas valsts un pašvaldības budžetā
	1 258 596
	850 000
	882 599
	32599

	No valsts un pašvaldības budžeta saņemtais finansējums 
	0
	0
	0
	-

	Kopējie ieņēmumi
	5 449 095
	3 931 680
	3 364 871
	-566 809

	Kopējie izdevumi
	5 091 101
	3 866 585
	3 394 734
	-471 851

	2.2. Galvenie finanšu rādītāji, % un koeficienti

	Rentabilitāte, %
	0.07
	x
	-0.01
	x

	Aktīvu atdeve (ROA), % (peļņa/aktīvi)
	0.08
	x
	-0.007
	x

	Pašu kapitāla atdeve (ROE), % (peļņa/pašu kapitāls)
	0.10
	x
	-0.008
	x

	Kopējā likviditāte
	3.22
	x
	3.89
	x

	Saistību īpatsvars bilancē, %
	0.15
	x
	0.11
	x

	2.3. Citi rādītāji

	Vidējais nodarbināto skaits
	29
	29
	29
	nav

	Vidējā bruto atlīdzība uz vienu nodarbināto gadā, euro.
	16 128
	18 869
	18 868
	-1


 
 Valdes skaidrojums:
Ieņēmumi: Plānojot 2024. gada finanšu rādījumus, par pamatu tika ņemts apstiprinātais siltumenerģijas tarifs – 83.61 EUR/MWh. Būtiski mainoties kurināmā un iepirktās siltumenerģijas cenai, 2024. gada maijā siltumenerģijas tarifs tika samazināts līdz 66.15 EUR/MWh jeb par 20.9%. 
2024. gada rudenī un ziemā āra gaisa temperatūra bija krietni virs klimatiskās normas kā rezultātā patērētais siltumenerģijas daudzums nesasniedza plānoto apjomu. Šo abu būtisko apstākļu dēļ plānoto ieņēmumu apjoms netika sasniegts.
Izdevumi: Sabiedrības izdevumus pamatā veido iepirktās siltumenerģijas un kurināmā izmaksas. Gada laikā preču un pakalpojumu cenas bija svārstīgas. Sabiedrība iepirkuma rezultātā noslēdza iepirkuma līgumu par zemāku dabas gāzes cenu, kā arī iepirktās siltumenerģijas cena tika samazināta, samazinot izdevumus. 
[bookmark: _GoBack]Zaudējumi: 2024. gada zaudējumi ir saistīti ar 2024. gada rudens un ziemas silto āra gaisa temperatūru, kā arī nododot ekspluatācijā jaunās siltumtrases un citas nepieciešamās veiktās investīcijas, būtiski palielinājās pamatlīdzekļu nolietojuma apmērs.

Apgrozāmo līdzekļu likviditāte , saistību īpatsvars bilancē u.c. finanšu analīzes rādītāji norāda, ka Sabiedrībai nav finansiālas problēmas, tā ir spējīga segt īstermiņa saistības, kā arī investēt uzņēmuma izaugsmē. 


Valdes priekšsēdētājs 			*paraksts			Ģirts Ozoliņš
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